贵州交通职业大学

“马院+书院”协同育人项目

云端书院小程序

建

设

方

案

贵州交通职业大学中华文化书院

2026 年 6 月

目  录

一、建设背景与意义	3

二、建设目标	3

三、建设原则	4

四、建设内容	4

五、建设资源明细及开发要求	6

六、资金预算	6

七、实施步骤与进度安排	7

八、预期成效	7

一、建设背景与意义

（一）政策依据与目标对标

根据中共贵州省委教育工作委员会印发的《贵州省普通高等学校中华文化书院建设工作指引（2026年版）》（以下简称《指引》）精神，第10条明确要求“探索线上线下相结合的教学方式，打造中华优秀传统文化网上教育工作平台”。建设云端书院小程序，是落实《指引》关于数字化育人平台建设要求的具体举措。

同时，对标学校“中特高”验收标准关于“打造‘红桥e课’云端思政平台”的目标，云端书院小程序将作为“马院+书院”协同育人数字化基础设施，把红色文化、阳明文化、民族文化、屯堡文化等育人资源有机融合，为师生提供便捷高效的线上学习与文化传播服务，支撑思政教育与中华优秀传统文化教育的深度融合。

（二）建设必要性

一是数字化转型的现实需要。学校在思政教育与传统文化传承方面已具备一定工作基础，但线上教育平台尚属空白，亟需通过数字化平台整合优质育人资源，构建线上线下协同育人新格局。

二是资源整合与长期保存的需要。书院在课程教学、文化展陈、活动组织中产生大量数字资源，需要统一的平台进行发布、管理与沉淀，实现“一次开发、长期使用、持续更新”。

三是“对外宣传与对内服务”双重需求的需要。小程序面向社会传播书院文化形象，面向师生提供课程学习、资源下载、活动报名等便捷服务，是书院文化育人成效的重要展示窗口。

二、建设目标

建成云端书院小程序1套，完成微信小程序平台部署与运维，开发集新闻资讯、线上展馆、课程中心、资源下载、活动报名五大核心功能于一体的综合服务平台，搭建线上线下协同育人数字化平台，为“通途之路”课程矩阵与研学品牌提供线上承载与展示渠道。本部分建设总投入5.00万元。

（一）平台部署与运维目标

完成微信小程序基础框架开发，实现 iOS/Android 双端适配，确保平台稳定运行；建立基础运维服务机制，包括 BUG 修复、安全更新、功能测试、兼容性测试等，保障系统长期安全稳定运行。本部分投入2.00万元。

（二）功能模块开发目标

开发首页与核心入口、新闻资讯、展馆展示、课程板块、资源下载、报名与后台管理等功能模块，实现在线选课、进度跟踪、资源下载、活动报名等功能，支撑“通途之路”课程矩阵的线上教学，并配备便捷高效的后台管理系统。本部分投入3.00万元。

三、建设原则

本小程序建设遵循“极简架构、操作简化、易搭建”的核心原则，采用成熟、简单的技术方案，确保技术落地简单、后期维护成本低。管理员可自主完成内容发布与管理，学生端操作流程直接便捷，无需专业技术背景即可使用，保障平台长期可持续运行。

四、建设内容

本小程序致力于满足“对外宣传与对内服务”的双重需求，以实用为导向，集新闻资讯、线上展馆、课程中心、资源下载、活动报名五大核心功能于一体，并配备便捷高效的后台管理系统，全面支持书院文化传播与学生学习成长。

（一）平台部署与运维（2.00万元）

完成微信小程序基础框架开发，实现 iOS/Android 双端适配，确保平台稳定运行。采用成熟、简单的技术方案：前端开发覆盖所有用户界面及交互，后端开发包括服务器程序、数据库设计、API 接口，并部署至云服务器。采购基础运维服务，包括 BUG 修复、安全更新、功能测试、兼容性测试等，保障系统长期安全稳定运行。总投入2.00万元，其中框架开发1.20万元，运维服务0.80万元。

（二）功能模块开发（3.00万元）

1. 首页与核心入口设计

首页顶部固定导航栏，居中显示“中华文化书院”名称。核心展示区包括 3—5 张轮播图，支持图片自动切换，点击跳转至关联页面。功能入口矩阵按使用频率排序为“新闻资讯”“展馆展示”“课程中心”“资源下载”“报名”。11 个展馆以图标或卡片形式展示名称、封面图及简介摘要。推荐内容区显示 3 条最新新闻和 2 个热门课程。底部导航栏保留“首页”“新闻”“展馆”“课程”4 个 tab。

2. 新闻资讯模块

新闻列表页设置横向滑动分类标签栏，支持后台自定义分类（如“书院动态”“活动通知”“文化传承”）。每条新闻以卡片形式展示缩略图、标题、发布时间、分类标签。管理员可发布、编辑、删除新闻，支持图文视频混排。

3. 展馆展示模块

展馆列表页设置横向滑动分类标签栏，11 个展馆按分类顺序展示。展馆详情页包括展馆简介和图文展示区（多图轮播+图片说明），图片可放大查看。管理后台支持展馆编辑、删除、上下架操作。

4. 课程板块

课程列表页设置横向滑动分类标签栏，每条课程卡片包含名称、封面图、分类标签、简介摘要。课程详情页展示分类、授课对象、课程时长、开课时间、课程介绍等基本信息。管理后台支持课程分类管理、课程编辑、资源上传（课件/视频/音频）、上下架操作。

5. 资源下载模块

资源按“课件”“视频”“音频”分类展示，支持 doc、pdf、ppt、mp4、mp3 等常见格式。每个资源显示文件名、文件大小，配备“下载”按钮。管理后台支持资源上传、顺序调整、上下架操作。

6. 报名与后台管理

学生可提交姓名、联系电话、学院、年级、报名课程等信息，实现活动报名功能。管理员登录后台展示数据概览（访问量、发布量、课程数等），支持新闻管理、展馆管理、课程管理、分类管理、系统设置、报名管理、资源上传等功能。

本模块开发投入3.00万元。整个小程序建设采用“极简架构、操作简化、易搭建”的核心原则，管理员可自主完成内容发布和管理，学生端操作流程直接便捷，技术落地简单，后期维护成本低。

五、建设资源明细及开发要求

表1  云端书院小程序建设资源明细及开发要求

| 序号 | 建设项目 | 投入（万元） | 开发要求与产出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台部署与运维 | 2.00 | —— | 小计 |
| 1.1 | 框架开发 | 1.20 | 完成微信小程序基础框架开发，实现 iOS/Android 双端适配；前端界面及交互、后端服务器、数据库、API 接口开发；部署至云服务器。产出：小程序前端1套、后端系统1套、云服务器部署1套 | 基础架构 |
| 1.2 | 运维服务 | 0.80 | BUG 修复、安全更新、功能测试、兼容性测试；定期维护与监控服务。产出：运维服务1年、技术支持文档1套 | 持续服务 |
| 二 | 功能模块开发 | 3.00 | —— | 小计 |
| 2.1 | 首页与核心入口 | 0.30 | 固定导航栏、轮播图、功能入口矩阵、11 个展馆入口、推荐内容区、底部 tab 导航。产出：首页界面1套 | 核心页面 |
| 2.2 | 新闻资讯模块 | 0.30 | 新闻列表页、编辑页、详情页，支持图文视频混排、后台管理。产出：新闻模块1套 | 内容发布 |
| 2.3 | 展馆展示模块 | 0.40 | 11 个展馆分类展示，多图轮播、图片放大、后台编辑。产出：展馆模块1套 | 线上展馆 |
| 2.4 | 课程板块 | 0.80 | 课程列表与详情展示、分类管理、资源上传、上下架管理。产出：课程管理模块1套 | 核心模块 |
| 2.5 | 资源下载模块 | 0.50 | 课件、视频、音频分类展示，支持常见格式下载。产出：资源下载模块1套 | 资源库接口 |
| 2.6 | 报名模块 | 0.30 | 学生报名表单、数据提交、报名数据管理。产出：报名模块1套 | 活动报名 |
| 2.7 | 系统管理后台 | 0.40 | 管理员登录、数据概览、新闻/展馆/课程/分类管理、系统设置、报名管理、资源上传。产出：后台管理系统1套 | 统一管理 |
|  | 合 计 | 5.00 | 资产汇总：小程序前端1套、后端系统1套、云服务器部署1套、运维服务1年、首页界面1套、新闻模块1套、展馆模块1套、课程模块1套、资源下载模块1套、报名模块1套、后台管理系统1套 | —— |

六、资金预算

本小程序建设总投入5.00万元（50000元，省级专项资金），分为平台部署与运维（20000元）、功能模块开发（30000元）两大板块，预算明细如下表所示。

表2  云端书院小程序建设经费预算（单位：元）

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 主要产出/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台部署与运维 |  |  |  | 20000 |  |
| 1 | 前端界面开发 | 1 | 套 | 3000 | 3000 | 小程序前端页面设计与开发 |
| 2 | 后端服务开发 | 1 | 套 | 4000 | 4000 | 后端逻辑开发、API 接口设计 |
| 3 | 数据库设计与部署 | 1 | 套 | 3000 | 3000 | 数据库结构设计、云服务器部署 |
| 4 | 系统测试与上线 | 1 | 套 | 2000 | 2000 | 功能测试、兼容性测试、上线部署 |
| 5 | 基础运维服务 | 1 | 年 | 8000 | 8000 | BUG 修复、安全更新、日常维护 |
| 二 | 功能模块开发 |  |  |  | 30000 |  |
| 6 | 首页与核心入口 | 1 | 套 | 3000 | 3000 | 导航栏、轮播图、功能入口矩阵、展馆入口 |
| 7 | 新闻资讯模块 | 1 | 套 | 3000 | 3000 | 新闻列表、编辑、详情页及后台管理 |
| 8 | 展馆展示模块 | 1 | 套 | 4000 | 4000 | 11 个展馆分类展示，多图轮播、后台编辑 |
| 9 | 课程板块 | 1 | 套 | 8000 | 8000 | 课程列表、详情、分类管理、资源上传 |
| 10 | 资源下载模块 | 1 | 套 | 5000 | 5000 | 课件、视频、音频分类展示与下载 |
| 11 | 报名模块 | 1 | 套 | 3000 | 3000 | 活动报名表单、数据管理 |
| 12 | 系统管理后台 | 1 | 套 | 4000 | 4000 | 数据概览、各模块管理、系统设置 |
|  | 合 计 |  |  |  | 50000 |  |

七、实施步骤与进度安排

小程序建设与项目整体进度同步推进，按“框架开发—功能完善—运维优化”三个阶段分步实施，建立月度进度监测机制，确保按期上线、稳定运行。

第一阶段（框架开发，2026年6月—7月）：明确功能需求与页面结构，确定技术方案、视觉风格与展馆分类；完成微信小程序基础框架开发与核心功能模块（首页、课程、展馆等）建设，实现 iOS/Android 双端适配。

第二阶段（功能完善与上线，2026年7月—8月）：完成全部功能模块开发，导入新闻资讯、线上展馆、课程中心、资源下载等内容，对接校内教学资源库，完成功能测试与管理员培训，平台正式上线运行。

第三阶段（运维优化，2026年9月—10月）：开展日常运维与安全更新，根据使用反馈优化功能体验，持续沉淀数字资源，形成可持续运行机制。

八、预期成效

建成云端书院小程序 1 套，实现 iOS/Android 双端稳定运行，工程验收合格率达到 100%，成本控制率达到 100%，严格按照预算执行。

平台建成后，将形成集新闻资讯、线上展馆、课程中心、资源下载、活动报名于一体的“马院+书院”协同育人数字化平台，对接《指引》第 10 条线上线下相结合的教学方式要求，支撑学校“红桥e课”云端思政平台建设，为“通途之路”课程矩阵与研学品牌提供线上承载，全面提升书院文化传播力与育人服务能力，为学校“中特高”验收和申报省级“职教数字化转型典型案例”奠定坚实基础。